## Slide 1: Marios Pizza-Bar
Gruppe 6
(Mathias Reker, Andreas Nørby & Mohamad Ibrahim)

## Slide 2: Risikoanalyse Tabel
Risiko Moment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
En fra gruppen udebliver | 4 | 7 | 28
Flere fra gruppen udebliver | 3 | 9 | 27
Sygdom normalt | 3 | 5 | 15
Sygdom alvorligt | 1 | 9 | 9
Opgavens omfang ændres | 1 | 8 | 8
Forskel på engagement/ambitionsniveau | 2 | 6 | 12
Mangelfulde test | 2 | 9 | 18
 |  |  | 0
 |  |  | 0
 |  |  | 0
 |  |  | 0

## Slide 3: Udvidet Risikoanalyse Tabel
Risiko Moment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlige | Løsning forslag | Ansvarlige
En fra gruppen udebliver | 4 | 7 | 28 | God kommunikations | Andreas | Sørger for at spørge ind til gruppe medlemmerne hvis der ikke er nogen der giver lyd fra sig i noget tid | Andreas
Flere fra gruppen udebliver | 3 | 9 | 27 | God kommunikations | Andreas | Sørger for at spørge ind til gruppe medlemmerne hvis der ikke er nogen der giver lyd fra sig i noget tid | Andreas
Sygdom normalt | 3 | 5 | 15 | Afsprit, hold afstand, tak hensyn | Mohamad | Hvis nogen bliver syge, arbejder de med fra teams | Mohamad
Sygdom alvorligt | 1 | 9 | 9 | pas på dig selv | Alle | Genopdeling af opgaver, så den der er alvorlig syg kan skånes | Mathias
Opgavens omfang ændres | 1 | 8 | 8 | Sørge for at få eksevekveret på ideer mens der er tid | Mathias | Ny plan lægges, hvor der evalueres på status og på de ændringer der skal laves | Mathias
Forskel på engagement/ambitionsniveau | 2 | 6 | 12 | Sørge for at få talt om hvad man har af forventninger | Mohamad | Hvis folk er uenige, så skal der findes en mellemvej | Mohamad
Mangelfulde test | 2 | 9 | 18 | En person der går op i at tests laves |  |  |